# РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ                      АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 13»  сентября  2022 г.№ 87

ст.Дондуковская

О проведении актуализации схемы

теплоснабжения муниципального

образования «Дондуковское сельское поселение»

В соответствии с требованиями ФЗ № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения порядки их разработки и утверждения» в редакции 2020 г в целях улучшения качества услуг теплоснабжения, а также развития центральных систем теплоснабжения, внедрения энергосберегающих технологий  Дондуковского сельского поселения, Устава муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1.	Провести актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования, утвержденной  Постановлением главы муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» № 63 от 28.10.2014г.Актуализацию провести в период с 12 сентября по 4 октября 2022 г.

2.	Создать рабочую группу по сбору предложений по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» (приложение №1).

3.	Утвердить дорожную карту разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» (приложение №2)

4.	Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»

5.	Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

«Дондуковское сельское поселение»                                                        В.А.Власенко

Приложение №1

к Постановлению

от «13» сентября  2022г.  №       87

Рабочая группа по разработке схемы водоснабжения, сбора предложений от заинтересованных лиц муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»

В соответствии с требованиями и во исполнение Федерального закона от  № 190-ФЗ «Теплоснабжения», постановления Правительства РФ от 05.09.2013 года № 154 «О схемах теплоснабжения» в целях своевременной разработки и утверждения схемы теплоснабжения муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» создать рабочую группу в составе:

Власенко В.А-заместитель главы администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»;

Кокарева Т.Г.-главный специалист по земельно-имущественным вопросам администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»;

Кондрашова А.М.-ведущий специалист-юрист администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»;

Черненко В.И. -АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления»

Приложение № 2 к постановлению

№87 от 13.09.2022г.

дорожная карта разработки и утверждения схемы теплоснабжения

муниципального образования «Дондуковское сельское поселение»

| № пп | Наименование мероприятия | Дата | ответственный | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Принятие постановления о начале разработки схемы теплоснабжения и о создании рабочей группы | 13.09.2022 | специалист администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем теплоснабжения муниципального образования | 14.09. 2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
| 3 | Подготовка технического задания по разработке схемы теплоснабжения | 12.09.2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | 12.09.2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Составление акта технического обследования | 14-15.09.2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Передача проекта акта технического обследования рассмотрение | .19.09. 2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Размещение проекта актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения на официальном сайте | 26.09. 2022 | специалист администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» |  |
|  | Рассмотрение проекта актуализированной схемы теплоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес по которому осуществляется сбор замечаний, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | . - 30.09.2022г | Глава администрации МО «Дондуковское сельское поселение» |  |
|  | Размещение информации на официальном сайте о времени и месте проведения публичных обсуждений | сентябрь.22г | Специалист администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» |  |
|  | Принятие решения относительно актуализированной схемы теплоснабжения (утверждение или направление на доработку) | 02.10..2022г | Глава администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» |  |
|  | Подготовка соответствующих проектов решения | 02.10. 2022 | АНО «Практический центр поддержки местного самоуправления» |  |
|  | Размещение актуализированной схемы теплоснабжения в полном объеме на официальном сайте. Публикация в муниципальной газете сведений о размещении схемы теплоснабжения на официальном сайте | 04.10.2022г | специалист администрации муниципального образования «Дондуковское сельское поселение» |  |

# Text boxes

Джэджэ районным

Муниципальнэ образованиеу

Дондуковскэ къоджэ

псэулiэм иадминистрацие

т. 9-32-22

Гиагинский район

Администрация муниципального

образования «Дондуковское

сельское поселение»